春季校园绿化项目询价公告

一、项目基本情况
　　项目名称：春季校园绿化
　　预算金额：4.972万元
　　最高限价：4.972万元

二、申请人资格要求
　　1.具有独立承担民事责任的能力；
　　2.具有良好业绩和信誉；
　　3.具有履行合同所必需的设备、专业技术和经营能力；
　　4.投标人应遵守国家和省、市的有关法律、法规和政策；
　　5.不接受联合体报价。
三、现场勘查
　　投标前需要到现场勘查，现场勘查前请与学校后勤处联系，联系人：张老师，联系电话：15152973551。投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。实际工程量及施工要求以现场勘察为准，中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。
四、项目要求
　　（一）项目工程量
　　详见附件
　　（二）材料要求
　　材料进场必须经甲方验收认可后，方可施工。施工、材料及质量要求执行国家最新规范及标准要求。
　　（三）工期要求：15天。
五、投标要求
　1.投标书内容：工期、报价单、质量承诺书、营业执照复印件，以上复印件需加盖公司红章。
　2.投标文件接收截止时间：2025年2月28日上午10点前。
　3.投标文件接收地点：学校行政楼一楼后勤处，接收人：印老师，联系电话：0523-86669345。
　4.中标后需要根据施工实际，编制施工进度计划表，经学校认可后，方可进场施工。
　5.需提供2年期的养护计划，并按照计划进行养护，来校养护需到后勤处签到，并记录养护过程，否则视为未按计划养护，移栽、新栽树木养护期内未成活需要重新栽种，养护期顺延。

六、公告期限
　　   自本公告发布之日起3个工作日。
　　七、付款方式
　　  项目竣工后，经验收合格，支付合同总金额的90%的工程款，余款两年   养护到期后付清。
　　八、其它
　　  1.中标人需按期完工，如未能按时完工，按每日合同总额金额的1%弥补招标方损失；
　　  2.中标人要保持项目场地的整洁。

2025年2月24日